ТИПОВОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

чемпионатного цикла 2021-2022гг.

компетенции

«СМЕТНОЕ ДЕЛО»

для основной возрастной категории

16-22 года

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.	Форма участия в конкурсе:	2

2.	Общее время на выполнение задания:	2

3.	Задание для конкурса	2

4.	Модули задания и необходимое время	2

5.	Критерии оценки.	3

6.	Приложения к заданию.	4

- Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс

- Общее время на выполнение задания: 15 ч.

- Задание для конкурса

Содержанием конкурсного задания являются трудовые функции специалиста по сметному делу. Участники соревнований получают шаблоны/заполняемые формы для выполнения задания там, где это оговорено, либо используют стандартные выходные формы документов из сметных программ. Конкурсное задание отборочного соревнования состоит из одного модуля.

Конкурс включает в себя:

- подсчет объемов работ согласно указанной методике;

- составление локальной сметы на основании предоставленных чертежей, спецификаций, пояснительных записок;

- составление отчетных форм КС-2 и справок КС-6 на основании предоставленной локальной сметы;

- проведение входного контроля сметной документации на основании ведомостей, чертежей, спецификаций и т.д.;

- задачи по ценообразованию на общие темы (накладные расходы, временные здания и сооружения, зимнее удорожание, стоимость проектных работ, учет условий труда при составлении сметной документации, замена ресурсов и пр.).

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится только в отношении выполненной работы по модулю. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

- Модули задания и необходимое время

Таблица 1 – Модули конкурсного задания. Время на их выполнение

| Наименование модуля | Название модуля | Соревновательный день | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| Модуль А часть 1 | Составление локальных смет на основании спецификации и чертежа. | C1 09:00-12:00 | 3 часа |
| Модуль А часть 2 | Составление форм КС-2, КС-6 на основании локальных смет | C1 13:00-16:00 | 3 часа |
| Модуль В | Входной контроль сметной документации | С2 09:00-12:00 | 3 часа |
| Модуль С часть 1 | Комплекс задач по ценообразованию | С2 13:00-16:00 | 3 часа |
| Модуль С часть 2 | Комплекс задач по ценообразованию | С3 09:00-12:00 | 3 часа |
|  | ИТОГО: |  | 15 часов |

Модуль А часть 1: Подсчет объемов работ и составление локальной сметы на основании спецификации, чертежей и пояснительной записки.

Участнику необходимо:

- Определить объемы работ согласно прилагаемой методике на основании чертежей и спецификации

- Составить ведомость объемов работ на основании чертежей и спецификации

- Составить локальную смету на основании составленной в п.2 ведомости объемов работ.

Данные:

- Чертежи;

- Спецификации;

- Форма ведомости объемов работ (для заполнения)

- Необходимая дополнительная информация.

Выполняемая работа:

- Подсчет объемов работ;

- Составление ведомости объемов работ по предлагаемой форме

- Составление локальной сметы.

Ожидаемые результаты:

- Ведомость объемов работ

- Локальная смета.

Модуль А часть 2:

Задание А2 по теме «Составление форм КС-2, КС-6 на основании           составленных локальных смет»

Данные:

- Локальная смета (в Excel);

- Объемы для составления актов КС-2;

- Необходимая дополнительная информация.

Выполняемая работа:

- Копирование локальной сметы в формат сметной программы;

- Составление актов по форме КС-2;

- Составление журнала КС-6.

Ожидаемые результаты:

- Локальная смета, соответствующая заданию;

- Акты КС-2 по условию задания;

- Журнал КС-6.

Модуль В: Осуществление входного контроля сметной документации

Участнику необходимо проверить локальную смету на общестроительные работы, выполненную на основании прилагаемой ведомости объемов работ и пояснительной записки

Данные:

- Локальная смета (в Excel);

- Ведомость объемов работ;

- Пояснительная записка;

- Необходимая дополнительная информация.

Выполняемая работа:

- Проверка корректности примененных расценок и поправочных коэффициентов к ним;

- Проверка соответствия работ, представленных в локальных сметах, работам, указанным в исходных данных для составления документации, в т.ч. объемы.

Ожидаемые результаты:

- Перечень обнаруженных при проведении входного контроля ошибок с обоснованием.

Модуль С: Комплекс задач по ценообразованию

Участнику необходимо составить расчёты на основании исходных

данных и требований нормативно-технической документации.

Тематика задач:

А). Накладные расходы

Б). Условия труда (усложняющие факторы производства работ)

В). Временные здания и сооружения

Г). Зимнее удорожание

Д). Замена ресурсов

Е). Состав единичной расценки

Ж). Подсчет объемов работ

Данные:

- Условия задач;

- Необходимая дополнительная информация.

Выполняемая работа:

- Выполнение расчетов;

- Составление локальных смет или их фрагментов;

- Подсчет объемов работ.

Ожидаемые результаты:

- Выполненное по условию задание.

- Критерии оценки.

Таблица 2.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мнение судей | Измеримая | Всего |
| A | Составление локальных смет и актов выполненных работ | 0 | 40 | 40 |
| B | Входной контроль сметной документации | 0 | 20 | 20 |
| С | Задачи по ценообразованию | 0 | 40 | 40 |
| Всего |  | 0 | 100 | 100 |

- Приложения к заданию.

Все документы, указанные в приложениях, предоставляются участникам перед началом выполнения модуля, в электронном и бумажном виде (кроме нормативной документации).