Таблица - Ведомость подсчета объемов работ

| № | Виды работ | Формулы и правила подсчёта | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство основания под фундаменты | Определяется умножением площади основания фундаментов на толщину подсыпки |  |  |
| 1.1 | щебеночного | Толщина основания (мм) = V(м3)= |  |  |
| 1.2 | песчаного | Толщина основания (мм) = V(м3)= |  |  |
| 2 | Монтаж фундаментных подушек | По спецификации сборных конструкций |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж фундаментных блоков | По спецификации сборных конструкций (3 ряда блоков) |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |
| 4 | Монолитные заделки | Ширина заделки для блоков наружных стен |  |  |
| 4.1 | для 1 и 3 ряда | Суммарная ширина заделки для блоков наружных стен(м)= Объем монолитной заделки для блоков наружных стен(м3)= Ширина заделки для блоков внутренних стен Суммарная ширина заделки для блоков внутренних стен= Объем монолитной заделки для блоков внутренних стен(м3)= Объем монолитной заделки для 1 и 3 ряда (м3)= |  |  |
| 4.2 | для 2 ряда | Ширина заделки для блоков наружных стен Суммарная ширина заделки для блоков наружных стен= Объем монолитной заделки для блоков наружных стен(м3)= Ширина заделки для блоков внутренних стен Суммарная ширина заделки для блоков внутренних стен(м)= Объем монолитной заделки для блоков внутренних стен(м3)= Объем монолитной заделки для 2 ряда (м3)= Суммарный объем монолитной заделки (м3)= |  |  |
| 5 | Устройство гидроизоляции | Определяется умножением толщины фундаментов (стен) на их периметр (по средней линии) |  |  |
| 5.1 | а) горизонтальной в 2 слоя | Наружная гидроизоляция мм Р(м)= Sнаруж.(м2)=Р*а= Внутренняя гидроизоляция мм Р(м)= Sвнутр=(м2)=Р*а= Гидроизоляция блоков входной группы Определяется умножением толщины фундаментов (стен) на их длину Р(м)= S(м2)=Р*а= Sобщ(м2)= |  |  |
| 5.2 | б) вертикальной | Определяется умножением высоты изолируемых стен на их периметр по наружной границе. h1 (м)= Р(м)= S(м2)=P*h= Гидроизоляция блоков входной группы h2 (м)= Р(м)= S(м2)=Р*h= Sобщ(м2)= |  |  |
| 6 | Армированный пояс на отм. -0,44 м | Аналогично горизонтальной гидроизоляции |  |  |
| 6.1 | Армированный пояс | Устройство подливки h= Sобщ( м2)= |  |  |
| 6.2 | Армирование | Продольная арматура - Масса(кг)= Поперечная арматура - Масса(кг)= Итого(кг): |  |  |
| 7 | Утепление фундаментов | Объем теплоизоляции следует исчислять по площади изолируемой поверхности. h(м)= Р(м)= S(м2)=P*h= Объем утеплителя(м3)= Дюбели (шт) 1м2=5 шт |  |  |
| 8 | Кирпичная кладка стен | Объем кладки определяется умножением площади стен за вычетом проемов (по наружному обводу коробок) на проектную толщину. Воздушный зазор не учитывать при подсчете кирпичной кладки. Полученное значение округлять до 2 знаков после запятой. Учесть технические характеристики кирпича |  |  |
| 8.1 | Кладка наружных стен 1-го этажа | Наружные стены мм Высота кирпичной кладки мм Суммарная S стен (м2)= Площадь проемов наружных стен 1-го этажа (м2)= Объем перемычек наружных стен 1-го этажа (м3)= Объем кирпичной кладки наружных стен (мм) 1-го этажа (м3)= Наружные стены мм Высота кирпичной кладки мм Суммарная S стен (м2)= Площадь проемов наружных стен 1-го этажа (м2)= Объем перемычек наружных стен 1-го этажа (м3)= Объем кирпичной кладки наружных стен (мм) 1-го этажа (м3)= Общий объем наружных стен 1-го этажа (м3)= |  |  |
| 8.2 | Кладка внутренних стен 1-го этажа | Внутренние стены мм Высота кирпичной кладки мм Суммарная S стен (м2)= Площадь проемов внутренних стен 1-го этажа (м2)= Объем перемычек внутренних стен 1-го этажа (м3)= Объем опорных подушек (м3)= Объем прогонов (м3)= Объем кирпичной кладки внутренних стен (380 мм) 1-го этажа (м3)=(Sвнутр стен-Sпроемов)* -Vперемычек-Vоп.подушек-Vпрогонов= |  |  |
| 9 | Кладка кирпичных столбов | Высота столба мм Размеры кирпичных столбов= Количество - шт Объем кирпичной кладки столбов (м3)= |  |  |
| 10 | Теплоизоляция наружных стен | Объем теплоизоляции следует исчислять по площади изолируемой поверхности. Высота утеплителя стен - мм Ширина утеплителя стен - мм Sутеплителя(м2)= Площадь проемов наружных стен 1-го этажа (м2)= Площадь утеплителя наружных стен 1-го этажа за вычетом проемов (м2)= Объем утеплителя наружных стен 1-го этажа (м3)= Дюбели (шт) 1м2=5 шт |  |  |
| 11 | Утепление тамбуров, электрощитовой, венткамеры и теплового узла | Объем теплоизоляции следует исчислять по площади изолируемой поверхности. Высота перегородок - мм Толщина утеплителя - мм Sтамб(м2)= Vутепл(м3)= Дюбели (шт) 1м2=5 шт Облицовка гипсокартонными листами ГКЛВ 12,5мм Sоблицовки(м2)= |  |  |
| 12 | Монтаж опорных подушек | По спецификации сборных конструкций |  |  |
| 12.1 | массой до 0,5 т низ на отм. +3,360 | Итого(шт): |  |  |
| 13 | Укладка перемычек | По ведомости перемычек Итого(шт): |  |  |
| 13.1 | Установка монтажных изделий Уголок стальной L14 | По ведомости перемычек Итого(кг): |  |  |
| 14 | Монтаж прогонов | По спецификации сборных конструкций |  |  |
| 14.1 |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж плит перекрытий | По спецификации сборных конструкций |  |  |
| 15.1 | на отметке -0,400 |  |  |  |
| 15.2 | на отметке +4,000 |  |  |  |